| ГЛАВА ГЛУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е |  |
| --- | --- |
| 01.03.2024 | №15- р |
| О мерах по подготовке и проведению противопаводковых мероприятий на территории Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области |  |

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба и обеспечения безопасности населения Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области в период весеннего половодья в 2024 году:

- Образовать противопаводковую комиссию (далее - Комиссия) Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области для координации проведения мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья в 2024 году и утвердить ее состав:

Ерукова Ирина Борисовна      -  глава Глуховского сельского поселения;

председатель комиссии;

Поречина Ирина Петровна      - главный специалист  администрации

сельского поселения, заместитель

председателя  комиссии;

Члены комиссии:

Юрченко Елена Сергеевна     -   специалист   администрации сельского

поселения,

Сотников                                   - депутат Совета Глуховского сельского

Владимир Сергеевич                   поселения        (по согласованию);

Глушакова                                 - депутат Совета Глуховского сельского

Светлана Александровна             поселения (по согласованию);

Шалыпин                                  -  директор  МУП «Водоснабжение»

Виктор Борисович                      (по согласованию);

Ильисон                                   -  депутат Совета Глуховского сельского

Ольга Геннадьевна                      поселения (по согласованию).

2.  Утвердить план противопаводковых мероприятий для обеспечения и ликвидации последствий весенних паводков в 2024 году (приложение №1).

3. Возложить на противопаводковую комиссию рассмотрение вопросов по координации работ для подготовки предприятий, учреждений, сельского хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства поселения к пропуску паводковых вод, предупреждению и ликвидации возможных неблагоприятных последствий весенне-летнего половодья и паводков.

4. Контроль  исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

| Глава сельского поселения | И.Б. Ерукова |
| --- | --- |

Приложение №1

к распоряжению главы

сельского поселения

от 01.03.2024.№15-р

План

план противопаводковых мероприятий для обеспечения и ликвидации последствий весенних паводков в 2024 году

| № п\п | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| - По объектам строений и коммунальных сооружений |  |  |  |
| 1.1. | Очистить от снега и льда крыши зданий социального и производственного назначения, жилых домов на территории Глуховского сельского поселения, где это необходимо | Руководители учреждений, организаций, население | До 15 марта 2024 г. |
| 1.2. | Очистить от снега цоколи зданий, улицы населенных пунктов, сточные канавы, и других сооружений для стока талых вод | Руководители учреждений, организаций, население | До 15 марта 2024 г. |
| 1.3. | Обследовать дороги, водопропускные трубы на маршрутах движения транспорта. | Администрация поселения | До 10.03.2024 |
| 1.4 | Очистить от снега и льда проезжие части и обочины автомобильных дорог в населенных пунктах | Администрация поселения | До 15.03.2024 |
| - По защите населенных пунктов |  |  |  |
| 2.1. | Определить в каждом населенном пункте потенциально опасные жилые застройки, в которых может возникнуть необходимость временной эвакуации людей | Старосты деревень, квартальные сел (по согласованию) | До 10 марта 2024 г. |
| 2.2. | Организовать постоянное наблюдение за населенными пунктами, где предполагается высокий уровень паводковых вод, обратив особое внимание на зоны подтопления и места возможного скопления льда. | Старосты деревень, квартальные сел (по согласованию) | До окончания паводка |
| 2.3. | Создать аварийную бригаду для обеспечения откачки воды в местах затопления домовладений, объектов экономики. Подготовить водооткачивающие и другие средства для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья | Директор МУП «Водоснабжение» (по согласованию) | До 10 марта 2024г. |
| 2.4. | Создать необходимые запасы ремонтно-восстановительных и других материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ на период весеннего половодья, и определить места их складирования. | Администрация сельского поселения, руководители учреждений, организаций (по согласованию) | До 15 марта 2024 г. |
| - По обеспечению сохранности дорог и других дорожных сооружений |  |  |  |
| 3.1. | В целях устранения возможного затора льда произвести расчистку водопропускных труб, кюветов для отвода талых вод на приусадебных участках и прилегающих к ним территорий | Старосты деревень, квартальные сел, собственники приусадебных участков (по согласованию) | До 15 марта 2024 г. |
| 4. Работа с населением |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечить регулярное информирования и немедленное оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации в период весеннего половодья | администрация сельского поселения, Поречина И.П., главный специалист администрации | До 10 марта 2024 г., далее - в оперативном режиме |
| 4.2. | Провести разъяснительную работу среди учащихся об опасности весеннего паводка. | Директоры БОУ «Глуховская СОШ», «Новосветская СОШ», МДОУ «Глуховский детский сад» (по согласованию) | До 20 марта 2024 г. |
| 4.3. | Рекомендовать населению на период паводка для питьевых нужд использовать кипяченую воду. | Поречина И.П., главный специалист администрации | На период паводка |