**Описание инициативного проекта**

**Глуховское сельское поселение Калачинского муниципального района Омской области**

1. Наименование инициативного проекта, выдвигаемого для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области, направленного на решение вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления Омской области (далее – проект): **«Ремонт автомобильной дороги в с. Глуховка Калачинского муниципального района Омской области по адресу: пер. Южный (от ул. Ленина до ул. Тушминцева)».**

(наименование проекта в соответствии с протоколом схода, собрания, конференции граждан (документом, подтверждающим мнение граждан по выдвигаемым

инициативам, полученное путем опроса, сбора их подписей), технической, проектной и (или) сметной документацией)

2. Место реализации проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: **Калачинский муниципальный район Омской области.**

2.2. Поселение: **Глуховское сельское поселение Калачинского муниципального района Омской области.**

2.3. Населенный пункт: **село Глуховка.**

2.4. Численность населения:

1) муниципального образования Омской области: **1695 человек;**

2) населенного пункта (части территории населенного пункта, выделенной в целях реализации инициативного проекта): **762 человека .**

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен проект.

3.1. Типология проекта (в соответствии с приложением № 2 к Положению о конкурсном отборе инициативных проектов на территории Омской области): **ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.**

3.2. Адрес объекта (при наличии): **Омская область, Калачинский район, Глуховское сельское поселение, с. Глуховка, пер. Южный.**

(название района, населенного пункта, улицы, номер дома, при наличии – наименование организации)

3.3. Документы, подтверждающие право собственности муниципального образования Омской области на объект, на развитие (создание) которого направлен проект (прилагаются)

| **№ п/п** | **Вид документа (выписка из Единого государственного реестра недвижимости, свидетельство о праве собственности или иной документ, подтверждающий основание возникновения права владения, и (или) пользования, и (или) распоряжения объектом недвижимого имущества)** | **Дата** | **Номер документа** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (на автомобильную дорогу) | 30.09.2024 | КУВИ-001/2024-241531928 |
| 2 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (на земельный участок) | 30.09.2024 | КУВИ-001/2024-241548387 |

4. Информация о вопросах местного значения или иных вопросах, право решения которых предоставлено органу местного самоуправления Омской области, в рамках которых реализуется проект.

4.1. Наименование вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органу местного самоуправления Омской области, в рамках которых реализуется проект: **дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации**  (в соответствии с пп. 5 п.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.2 Закона Омской области от 24.09.2015 года N 1786-ОЗ «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Омской области»).

4.2. Муниципальное образование Омской области, органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению вопроса местного значения или иного вопроса, право решения которого предоставлено органу местного самоуправления Омской области, и планируют реализовать проект:

|  |  |
| --- | --- |
|  | муниципальный район; |

|  |  |
| --- | --- |
|  | городской округ; |

|  |  |
| --- | --- |
|  | городское поселение; |

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | сельское поселение. |

**5. Описание проекта.**

**5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:**

Переулок Южный с. Глуховка Калачинского района Омской области очень востребован жителями с. Глуховка, так как он соединяет улицы Тушминцева и ул. Ленина. Жители, проживающие на улицах Молодежная, Калачинская, Тушминцева, Зеленая, по переулку Южный подвозят детей к школе и детскому саду, проезжают к продуктовых магазинам, ФАПу, почте, Дому культуры и администрации сельского поселения.

Протяженность пер. Южный села Глуховка составляет 234 метра. Дорожное полотно переулка асфальтировалось более 40 лет назад. За время эксплуатации асфальтового покрытия ремонт ни разу не проводился, дорожное покрытие пришло в негодность. На данный момент дорога представляет собой сплошные ямы и выбоины. В период дождей, снеготаяния и весеннего паводка стоят лужи, улица становится труднопроходимой, что приносит большие неудобства жителям, в первую очередь детям и пожилым гражданам. Неудовлетворительное состояние дороги вызывает крайнее недовольство жителей, возникает угроза безопасности жизни и здоровья участникам дорожного движения. В связи с этим необходим полноценный ремонт всего асфальтового покрытия.

**5.2.** **Предложения по решению проблемы, указанной в пункте 5.1 настоящей Формы:**

Хорошее состояние дорог является одним из основных условий нормальной жизнедеятельности. Асфальтирование автомобильной дороги пер. Южный села Глуховка улучшит качество жизни населения с. Глуховка.

Предлагаемые мероприятия по ремонту пер. Южный (протяженность 234 п. м.) включают в себя следующие виды работ:

- исправление профиля основания дороги (площадь 1170 кв.м);

- устройство покрытия толщиной 8 см из асфальтобетонных смесей (площадью 1170 кв.м.)

Проект нашел поддержку и среди жителей, и среди КФХ, расположенных на территории Глуховского сельского поселения. Жители села примут трудовое участие в благоустройстве прилегающей территории: будет произведена уборка территории. Крестьянские фермерские хозяйства предоставят технику для погрузки и вывоза строительного мусора.

Эксплуатация дороги предполагает длительный срок, более 20 лет, жители будут поддерживать дорогу в надлежащем состоянии, уничтожать сорную растительность и поросль деревьев и кустарников, с целью недопущения разрушения.

**5.3. Ожидаемые результаты:**

Результатом реализации инициативного проекта «Ремонт автомобильной дороги в с. Глуховка Калачинского муниципального района Омской области по адресу: пер. Южный (от ул. Ленина до ул. Тушминцева)» станет:

улучшение безопасности участников дорожного движения (прежде всего детей и пожилых людей);

повышение уровня жизни и улучшение условий проживания жителей;

улучшение внешнего эстетического облика села, т.к. эта дорога проходит в центральной части села Глуховка;

повышение уровня технического состояния дорог местного значения.

5.4. Наличие технической, проектной и сметной документации (выбрать нужное):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V | локальная смета на работы (услуги) в рамках инициативного проекта,  утвержденная главой муниципального образования, с отметкой об  ознакомлении и согласии представителя инициативной группы  граждан; | |
|  |
|  |
|  | | проектная документация на работы (услуги) в рамках проекта; | |
|  | |  | |
|  | | прайс-листы и другая информация, подтверждающая стоимость материалов, оборудования, являющегося неотъемлемой частью выполняемого проекта, работ (услуг)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

6. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе.

6.1. Количество граждан, принявших участие в выдвижении проекта:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа, подтверждающего мнение граждан по выдвигаемым инициативам** | **Количество (человек)** | **Доля в общей численности населения населенного пункта или части его территории** |  |
| 1 | Протокол схода, собрания, конференции граждан | 43 | 5,64 % |  |
| 2 | Протокол о результатах опроса граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта (при наличии) | 230 | 30,18 % |  |
| **Всего** | | **273** | **35,82 %** |  |

6.2. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного проекта

| **№**  **п/п** | **Наименование групп населения** | **Количество (человек)** | **Доля в общей численности населения населенного пункта или части его территории** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трудоспособное население | 369 | 48,43 % |
| 2 | Пенсионеры | 228 | 29,92 % |
| 3 | Школьники | 116 | 15,22 % |
| 4 | Дети дошкольного возраста (от 3 до 6 лет включительно) | 33 | 4,33 % |
| Всего | | 746 | 97,90 % |

6.3. Планируемые источники финансирования проекта

| **№**  **п/п** | **Вид источника** | **Сумма**  **(рублей)** | **Доля в общей сумме проекта (процентов)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства областного бюджета | 2 875 000,00 | 91,64 |
| 2 | Средства местного бюджета | 262 151,01 | 8,36 |
| 2.1 | Собственные средства местного бюджета | 161 651,01 | 5,15 |
| 2.2 | Инициативные платежи физических лиц | 34 600,00 | 1,11 |
| 2.3 | Инициативные платежи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 65 900,00 | 2,10 |
| **Всего** | | **3 137 151,01** | **100,00** |

6.4. Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (при наличии)

| **№**  **п/п** | **Наименование юридического лица,  фамилия, имя, отчество (при наличии)**  **индивидуального предпринимателя** | **Сумма  (рублей)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИП Глава КФХ Карпов А.В. | 18600 |
| 2 | ИП Глава КФХ Авдиенко М. А. | 18600 |
| 3 | ИП Глава КФХ Сагнаев Нургали | 18700 |
| 4 | ИП Глава КФХ Колодяжный Г.А. | 5000 |
| 5 | ИП Глава КФХ Карпова И.Г. | 5000 |
| **Всего** | | **65900** |

6.5. Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации проекта (согласно протоколу схода, собрания, конференции граждан (документу, подтверждающему мнение граждан по выдвигаемым инициативам, полученное путем опроса, сбора их подписей)): **136 человек.**

6.6. Нефинансовые формы участия в реализации проекта (кроме трудового участия, предусмотренного пунктом 6.5 настоящей Формы)

| **№**  **п/п** | **Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя** | **Наименование формы нефинансового участия** | **Единица измерения** | **Количество (единиц)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Глава КФХ Карпов А.В. | Погрузка строительного мусора трактором МТЗ-80 с КУНом | час | 1 |
| 2 | ИП Глава КФХ Сагнаев Нургали | Вывоз строительного мусора трактором МТЗ-80 | час | 1 |
| 3 | Житниченко Ольга Анатольевна | Предоставление инструментов (лопата) | шт | 1 |
| 4 | Левшунова Татьяна Александровна | Предоставление инструментов (лопата) | шт | 1 |
| 5 | Халатян Сергей Юрьевич | Предоставление инструментов (лопата) | шт | 1 |
| 6 | Красноусов Александр Васильевич | Предоставление инструментов (лопата) | шт | 1 |
| 7 | Красноусова Галина Никифоровна | Предоставление инструментов (лопата) | шт | 1 |
| 8 | Никулин Иван Александрович | Вывоз мусора | час | 1 |
| 9 | Никулина Маргарита Владимировна | Предоставление инструментов (лопата) | шт | 1 |
| 10 | Ганжа Татьяна Владимировна | Предоставление инструментов (лопата) | шт | 1 |
| 11 | Одинцов Владимир Васильевич | Вывоз мусора | час | 1 |
| 12 | Фадеева Елена Владимировна | Предоставление инструментов (лопата) | шт | 1 |
| 13 | Королёва Надежда Михайловна | Предоставление инструментов (лопата) | шт | 1 |
| 14 | Королёв Никита Сергеевич | Предоставление инструментов (лопата) | шт | 1 |
| 15 | Груша Елена Александровна | Предоставление инструментов (лопата) | шт | 1 |
| 16 | Груша Василий Алексеевич | Вывоз мусора | час | 1 |
| 17 | Гребенников Александр Николаевич | Предоставление инструментов (лопата) | шт | 1 |
| 18 | Тимачев Михаил Иванович | Предоставление инструментов (лопата) | шт | 1 |
| 19 | Умрихина Галина Николаевна | Предоставление инструментов (лопата) | шт | 1 |
| 20 | Ефременко Валентина Васильевна | Предоставление инструментов (лопата) | шт | 1 |
| 21 | Житниченко Дмитрий Александрович | Предоставление инструментов (лопата) | шт | 1 |
| 22 | Ефременко Сергей Александрович | Вывоз мусора | час | 1 |
| 23 | Васильченко Александр Георгиевич | Вывоз мусора | час | 1 |
| 24 | Гесс Олеся Анатольевна | Предоставление инструментов (ведро) | шт | 1 |
| 25 | Лютый Николай Николаевич | Предоставление инструментов (грабли) | шт | 1 |
| 26 | Иванов Юрий Тимофеевич | Предоставление инструментов (грабли) | шт | 1 |
| 27 | Иванова Галина Васильевна | Предоставление инструментов (грабли) | шт | 1 |
| 28 | Тушминцева Тамара Ивановна | Предоставление инструментов (грабли) | шт | 1 |
| 29 | Егоров Максим Николаевич | Вывоз мусора | час | 1 |
| 30 | Стеценко Петр Григорьевич | Вывоз мусора | час | 1 |
| 31 | Морогина Ольга Николаевна | Предоставление инструментов (ведро) | шт | 1 |
| 32 | Мелых Юлия Владимировна | Предоставление инструментов (ведро) | шт | 1 |
| 33 | Франк Екатерина Сергеевна | Предоставление инструментов (ведро) | шт | 1 |
| 34 | Албутов Анатолий Алексеевич | Вывоз мусора | час | 1 |
| 35 | Халатян Татьяна Леонидовна | Предоставление инструментов (грабли) | шт | 1 |
| 36 | Серова Валентина Ильинична | Предоставление инструментов (грабли) | шт | 1 |
| 37 | Котов Александр Петрович | Предоставление инструментов (грабли) | шт | 1 |
| 38 | Воротынцев Вадим Александрович | Предоставление инструментов (грабли) | шт | 1 |
| 39 | Дергачев Виктор Тимофеевич | Предоставление инструментов (грабли) | шт | 1 |
| 40 | Сердюков Никита Игоревич | Вывоз мусора | час | 1 |
| 41 | Гильдермастер Татьяна Михайловна | Предоставление инструментов (лопата совковая) | шт | 1 |
| 42 | Карпов Василий Иванович | Вывоз мусора | час | 1 |
| 43 | Карпова Галина Августовна | Предоставление инструментов (лопата совковая) | шт | 1 |
| 44 | Сидоренко Светлана Владимировна | Предоставление инструментов (лопата совковая) | шт | 1 |
| 45 | Сидоренко Федор Дмитриевич | Вывоз мусора | час | 1 |
| 46 | Ефименко Милауша Энгелевна | Предоставление инструментов (лопата совковая) | шт | 1 |
| 47 | Ефименко Антон Олегович | Предоставление инструментов (лопата совковая) | шт | 1 |
| 48 | Ефименко Анна Олеговна | Предоставление инструментов (лопата совковая) | шт | 1 |
| 49 | Иванова Елена Юрьевна | Предоставление инструментов (лопата совковая) | шт | 1 |
| 50 | Иванова Анастасия Дмитриевна | Предоставление инструментов (лопата совковая) | шт | 1 |
| 51 | Бабинцева Людмила Георгиевна | Предоставление инструментов (лопата совковая) | шт | 1 |
| 52 | Бабинцев Владимир Максимович | Вывоз мусора | час | 1 |

7. Каналы, с помощью которых осуществлялось информирование о проекте:

- Официальный портал Госвеб <https://gluxovskogo-r52.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/byudzhet/initsiativnoe-byudzhetirovanie/2025-god/proekt-remont-avtomobilnoy-dorogi-v-s-gluhovka-per-yuzhnyy/>,

- На официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» <https://vk.com/public217339819?w=wall-217339819_595> ,

- На официальной странице в социальной сети «Одноклассники»

<https://ok.ru/group/70000001290330/topic/156906487898202> ,

- Видеоролик (дополнительный видеоматериал) на странице в социальных сетях: «ВКонтакте» <https://vk.com/public217339819?w=wall-217339819_594>, «Одноклассники» <https://ok.ru/group/70000001290330/topic/156952917532762> ,

- Районная газета «Сибиряк» №24 от 21.06.2024 г – объявление о сходе граждан,

- Объявление на информационном стенде возле Глуховского Дома культуры по адресу: с. Глуховка, ул. Ленина, д.48 (фото прилагается),

- Объявление на информационном стенде в магазине ИП Штумм В.П. по адресу: с. Глуховка, ул. Ленина, д.46/4 (фото прилагается),

- Объявление на информационном стенде у магазина «Удачный» по адресу: с. Глуховка, ул. Ленина, д.14 (фото прилагается),

- Объявление на информационном стенде возле администрации сельского поселения по адресу: с. Глуховка, ул. Ленина, д.48/10 (фото прилагается),

- Объявление в библиотеке по адресу: с. Глуховка, ул. Ленина, д.48 (фото прилагается).

8. Предполагаемый механизм содержания и эксплуатации объекта   
общественной инфраструктуры – результата реализации инициативного   
проекта (с указанием источника средств для содержания такого объекта):  
**После проведения ремонта в рамках инициативного бюджетирования автомобильная дорога будет находиться в казне Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области. Содержание и эксплуатация объекта (очистка от снега в зимний период, скашивание сорной растительности) будет осуществляться администрацией Глуховского сельского поселения за счет средств местного бюджета.**

9. Плановая дата окончания реализации проекта: **30.10.2025 г.**

10. Сведения о представителях инициативной группы граждан, представителях органа территориального общественного самоуправления

| **№**  **п/п** | **Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей инициативной группы, органа территориального общественного самоуправления (полностью)** | **Контактный телефон** | **Адрес электронной почты** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ряполова Елена Юрьевна руководитель группы | 89620303370 | 551504@list.ru |
| 2 | Пенькова Людмила Геннадьевна | 89088026781 | 551504@list.ru |
| 3 | Ангений Светлана Сергеевна | 89501992731 | 551504@list.ru |

11. Сведения о представителях местной администрации муниципального образования Омской области, ответственных за подготовку документации

| **№ п/п** | **Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей администрации муниципального образования Омской области (полностью)** | **Контактный телефон** | **Адрес электронной почты** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ерукова Ирина Борисовна, Глава Глуховского сельского поселения | 8(38155)53-111 моб. | 551504@list.ru |
| 2 | Поречина Ирина Петровна, главный специалист | 8(38155)53-130 моб 89236881663 | 551504@list.ru |

12. Дополнительная информация и комментарии:

По проекту «Ремонт автомобильной дороги в с. Глуховка Калачинского муниципального района Омской области по адресу: пер. Южный (от ул. Ленина до ул. Тушминцева)» подготовлен эскизный проект, который включает в себя:

Приложение:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень документов | Количество листов/страниц |
| 1 | Заявление руководителя инициативной группы о направлении проекта в администрацию Глуховского сельского поселения на рассмотрение конкурсной комиссии | 1 л. |
| 2 | Протокол №1 от 14.08.2024 г. собрания граждан с. Глуховка Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области о рассмотрении инициативного проекта «Ремонт автомобильной дороги в с. Глуховка Калачинского муниципального района Омской области по адресу: пер. Южный (от ул. Ленина до ул. Тушминцева)», приложения №1, №2 к протоколу №1 от 14.08.2024 г – список жителей с подписями в поддержку проекта | 9 л. |
| 3 | Локальный сметный расчет | 5 л. |
| 4 | Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (на земельный участок и автомобильную дорогу) | 21 л. |
| 5 | Презентация проекта | 5 л. |
| 6 | Опросные листы в поддержку инициативного проекта: на финансовое участие (54 подписи), на трудовое участие (126 подписей), на нефинансовое участие (50 подписей) | 26 л. |
| 7 | Протокол заседания конкурсной комиссии от 20.09.2024 г. по отбору инициативных проектов | 4 л. |
| 8 | Гарантийные письма о софинансировании проекта и нефинансовой форме участия | 5л. |
| 9 | Протокол о результатах опроса граждан от 11.09.2024 г. по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта | 2 л. |
| 10 | Фотографии текущего состояния объекта | 4 л. |
| 11 | Эскиз, отражающий состояние объекта после ремонта | 4 л. |
| 12 | Скриншоты страниц социальных сетей, сайтов и фотографии размещения рекламных информационных материалов о проекте | 17 л. |
| 13 | Фотографии схода граждан | 5 л. |
| 14 | Видеоролик |  |

Глава администрации Глуховского

сельского поселения Калачинского

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| муниципального района  Омской области    « » 2024 г. |  | И.Б. Ерукова |
|  | |  |