СОВЕТ ГЛУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 27.04.2011  г.                                                                                №13 -РС

Об утверждении Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области

(В редакции решений Совета Глуховского сельского поселения от

21.09.2011 №26-РС, 27.09.2013 №30-РС)

Руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Глуховского сельского поселения, Совет Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области РЕШИЛ:

- Утвердить Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области  (прилагается).

- Опубликовать настоящее решение в газете «Калачинский муниципальный вестник».

Глава сельского поселения                                                               С.В. Маглова

Приложение  к решению

Совета от 27.04.2011 г. № 13-РС

ПОРЯДОК
содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения
Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области

1.Общие положения

1.1. Настоящий порядок содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения Глуховского сельского поселения (далее - Порядок) разработан с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Омской области в сфере дорожного хозяйства и определяет вопросы планирования, организации и проведения работ по содержанию и ремонту этих дорог, а также вопросы финансирования, контроля за качеством, приемки работ и ведения учёта автомобильных дорог.
     1.2. Для целей настоящего Порядка понятия используются в значениях, определенных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
     1.3. Для организации деятельности по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения Глуховского сельского поселения (далее - автомобильные дороги) и искусственных сооружений на них администрацией Глуховского сельского поселения (далее - сельское поселение) заключаются муниципальные контракты (договоры) с организациями или индивидуальными предпринимателями (далее организации), выполняющими работы по содержанию или ремонту автомобильных дорог в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

1.4. Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог включают в себя обследование автомобильных дорог, разработку проектно-сметной документации, планирование, финансирование и выполнение дорожных работ, организацию контроля качества и приёмку выполненных работ и иные работы в соответствии с действующим законодательством.

1.5. Основным документом учета технического состояния автомобильных дорог является технический паспорт.

2. Обследование автомобильных дорог

2.1. Обследование автомобильных дорог осуществляется комиссией, назначаемой постановлением главы сельского поселения, в составе представителей администрации сельского поселения, Отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГОВД по Калачинскому району  Управления внутренних дел по Омской области (по согласованию), организации, выполняющей работы по содержанию автомобильных дорог согласно муниципальным контрактам (договорам) (по согласованию), в соответствии с установленными требованиями путем визуального осмотра. Сезонные осмотры (визуальные осмотры автомобильных дорог) организуются дважды в год - в начале осеннего и в конце весеннего сезонов (весенний и осенний осмотры) в соответствии с нормативными документами («Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог. Основные положения. ОДН 218.006-2002», утвержденные распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 03.10.2002 № ИС-840-р и «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», принятые и введенные в действие письмом Федерального дорожного агентства от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис).

2.2. В ходе визуального осмотра автомобильных дорог определяются:
     - состояние полосы отвода, земляного полотна и водоотвода;
     -	состояние покрытия проезжей части, его дефекты;
     -	состояние искусственных дорожных сооружений;
     -	состояние элементов обустройства автомобильных дорог.
     2.3. По результатам визуального осмотра комиссией выявляются участки автомобильных дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, и определяются виды и состав основных работ и мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог с целью повышения их транспортно-эксплуатационного состояния до требуемого уровня.

2.4. Результаты визуального осмотра оформляются актом обследования, в котором отражаются выявленные недостатки автомобильной дороги и предложения комиссии по их устранению с указанием необходимых мероприятий.
     2.5. Акты обследований утверждаются главой администрации сельского поселения, который на их основании планирует виды работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, а также определяет объемы и очередность их выполнения.
     2.6. При невозможности визуальной оценки отдельных параметров состояния автомобильной дороги (прочность дорожной одежды и покрытия, шероховатость и коэффициент сцепления колеса с покрытием, состояние мостов, эстакад и путепроводов) может проводиться диагностика автомобильных дорог, обследование искусственных сооружений специализированными организациями.

- Разработка проектно-сметной документации

3.1. По итогам рассмотрения материалов обследования автомобильных
дорог администрация сельского поселения:

-	разрабатывает план проектно-изыскательских работ на год;
     -	подготавливает технические задания на разработку проектно-сметной
документации на ремонт автомобильных дорог (участков автомобильных дорог).

4. Планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог должно обеспечивать:

- своевременный и качественный ремонт в заданных объемах и натуральных показателях;

- повышение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и безопасности дорожного движения;

- эффективное использование необходимых для выполнения работ материальных, трудовых и денежных ресурсов;

- применение современных технологий при выполнении работ, совершенствование организации и управления дорожными работами.

5. Финансирование дорожных работ

5.1. Финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется на основании нормативов финансовых затрат, утверждаемых постановлением главы администрации Глуховского сельского поселения.
     Финансовые затраты на выполнение работ по ремонту автомобильных
дорог уточняются проектно-сметной документацией.

5.2. Порядок оплаты выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог определяется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами) на основании подписанных актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ.

6. Выполнение дорожных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог

6.1. Подрядные организации выполняют работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них согласно муниципальным контрактам (договорам), заключенным с ними администрацией сельского поселения.

6.2. Перечень и виды работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также, в случае ремонта -проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

6.3. Периодичность проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них устанавливается администрацией сельского поселения.

7. Организация контроля качества выполненных дорожных работ

7.1. Администрация сельского поселения организует контроль:
     -	исполнения муниципальных контрактов (договоров);
     -	соблюдения технологических параметров при производстве работ по 
содержанию и ремонту автомобильных дорог;
     -	соответствия выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог;
     -	выполнения геодезических работ в процессе ремонта автомобильных  дорог;
     -	соответствия объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ рабочей документации;
     - исполнения подрядными организациями указаний, предписаний авторского надзора и органов государственного строительного надзора, относящихся к вопросам качества выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий и материалов;
     - своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов сооружений и объектов в целом при содержании и ремонте автомобильных дорог.
     7.2. Администрация сельского поселения также выполняет следующие
работы:
     -	обеспечивает организацию дорожных работ на объектах содержания и 
ремонта автомобильных дорог;

- осуществляет оценку транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, обеспечивает их техническое обследование и паспортизацию;
     -	осуществляет сбор оперативной информации о ходе выполнения работ на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог;
     -	осуществляет проверку ведения исполнительной документации на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог.
     7.3. Администрация сельского поселения имеет право самостоятельно осуществлять контроль объемов и качества выполняемых (выполненных) подрядчиками дорожных работ и предъявлять требования по устранению выявленных недостатков и нарушений, осуществлять плановый и внеплановый контроль объемов и качества выполнения работ на объектах содержания и ремонта автомобильных дорог.

8. Приемка выполненных работ

8.1. Приемка выполненных работ по содержанию автомобильных дорог проводится администрацией сельского поселения. При проведении
приемки выполненных работ по содержанию автомобильных дорог администрацией сельского поселения проводится оценка их состояния и уровня содержания.

8.2. Работы по содержанию автомобильных дорог, выполненные подрядчиком и принятые администрацией сельского поселения, оформляются по формам, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100.

8.3. Приемка выполненных работ по ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) и искусственных сооружений на них осуществляется в соответствии с календарным графиком выполнения работ, но не реже одного раза в месяц.

8.4. Приемка в эксплуатацию автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), законченных ремонтом, осуществляется в соответствии с законодательными актами, строительными нормами и правилами, стандартами, инструкциями.

8.5. Назначение приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченной ремонтом автомобильной дороги производится администрацией сельского поселения не позднее чем за 30 дней до даты окончания срока работ по муниципальному контракту (договору).
     8.6. В состав приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченной ремонтом автомобильной дороги обязательно включаются представитель администрации сельского поселения (председатель комиссии), подрядчика (по согласованию), эксплуатационной организации (по согласованию), Отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГОВД по Калачинскому району  Управления внутренних дел по Омской области (по согласованию).
     8.7. Администрация сельского поселения не позднее чем за 10 дней до начала приемки в эксплуатацию автомобильной дороги определяет время и место работы приемочной комиссии и уведомляет об этом её членов.
     8.8. Работу приемочной комиссии организует её председатель. 
     8.9. Приемочной комиссии предъявляются законченная ремонтом автомобильная дорога (участок автомобильной дороги) и следующие документы:
     1) от администрации сельского поселения:
     -  утвержденная к производству работ проектно-сметная документация;

- проект акта приемки объекта в эксплуатацию;

2) от подрядчика:

- извещение о завершении всех предусмотренных договором подряда  работ в соответствии с проектом и о готовности объекта к приемке;
     - ведомость выполненных работ с расчетом их стоимости;

- журналы производства работ;

- сертификаты, технические паспорта, акты испытаний, лабораторные  журналы и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, использованных при производстве строительно-монтажных работ, и другая исполнительно-производственная документация;

- гарантийные паспорта по эксплуатационной надежности сдаваемого объекта.
     8.10. Приемочная комиссия изучает и анализирует предъявленные документы и освидетельствует автомобильную дорогу в натуре с проведением в случае необходимости контрольных измерений, проверок и испытаний.
     8.11. Не допускается приемка в эксплуатацию автомобильных дорог и дорожных сооружений при отсутствии положительных заключений надзорных органов и при наличии отступлений от проекта, снижающих прочность, устойчивость, надежность и экологическую безопасность построенных объектов, уровень безопасности движения транспортных средств, а также отступлений от проекта, не согласованных с проектной организацией и администрацией сельского поселения.
     8.12. Акт приемки автомобильной дороги подписывается всеми членами приемочной комиссии. Члены приемочной комиссии, имеющие особое мнение, излагают его в письменном виде в приложении к акту приемки с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие законодательные и нормативные акты. Заключение председателя приемочной комиссии по указанным особым мнениям излагается в докладной записке к акту приемки.
     8.13. Если приемочная комиссия принимает решение о невозможности приемки в эксплуатацию автомобильной дороги (участка автомобильной дороги), то вместо акта приемки составляется мотивированное заключение с обоснованиями, имеющими ссылки на нормативные акты, которое подписывается всеми членами приемочной комиссии, с предложениями по устранению выявленных недостатков в установленные сроки для обеспечения ввода автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) в эксплуатацию.
     Администрация сельского поселения определяет сроки устранения выявленных недостатков и определяет дату проведения повторной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

8.14. Ответственность за приемку в эксплуатацию объекта с несоблюдением требований п. 8.11. настоящего Порядка несет председатель приемочной комиссии.

- 9. Порядок информирования пользователей автомобильными дорогами о сроках ремонта и возможных путях объезда

- 9.1. В случае ремонта автомобильных дорог на территории Глуховского сельского поселения, владельцы автомобильных дорог обязаны информировать пользователей автомобильными дорогами о сроках такого ремонта и возможных путях объезда.

- 9.2. В отношении автомобильных дорог местного значения Глуховского сельского поселения, временные ограничения или прекращение движения при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог вводятся на основании постановления администрации Глуховского сельского поселения (далее - акт о введении ограничения),

Актом о введении ограничения устанавливаются:

- сроки начала и окончания периодов временного ограничения или прекращения движения;

- автомобильные дороги (участки автомобильных дорог), на которых вводятся временные ограничения или прекращение движения;

- органы (организации), обеспечивающие временное ограничение или прекращение движения;

- предельно допустимые для проезда по автомобильным дорогам общая масса и (или) нагрузка на ось транспортного средства.

9.3. В случае принятия решения о временных ограничениях или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам органы местного самоуправления Глуховского сельского поселения принимают меры по организации дорожного движения, в том числе посредством устройства объездов, и информируют пользователей автомобильными дорогами в срок не менее чем за 30 дней до начала введения временных ограничений или прекращения движения (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда о временных ограничениях или прекращении движения пользователи автомобильными дорогами информируются незамедлительно) путем размещения на официальном сайте Калачинского муниципального района в сети Интернет, а также путем обнародования  информации в местах массового скопления граждан о причинах и сроках таких ограничений, а также о возможных маршрутах объезда.

9.4. О введении ограничений также информируются соответствующие государственные контрольные и надзорные органы, в том числе органы управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также организации, осуществляющие содержание соответствующих участков автомобильных дорог.

9.5. Акт о введении ограничения при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог принимается на основании утвержденной в установленном порядке проектной документации, которой обосновывается необходимость введения ограничения или прекращения движения.

После принятия акта о введении ограничения уполномоченный орган направляет копию данного акта, а также схему организации дорожного движения в соответствующие органы управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

9.6. Временные ограничения или прекращение движения при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог, вводимые на основании акта о введении ограничения, осуществляются посредством:

- устройства временной объездной дороги;

- организации реверсивного или одностороннего движения;

- прекращения движения в течение определенных периодов времени, но не более 8 часов в сутки;

- ограничения движения для транспортных средств (с грузом или без груза), общая масса и (или) нагрузка на ось, а также габаритные параметры которых превышают временно установленные значения весовых и габаритных параметров на период реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

9.7. Период временных ограничений или прекращения движения устанавливается в соответствии с проектной документацией. Изменение срока действия ограничений допускается в случаях неблагоприятных погодных условий, чрезвычайных и аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, о чем вносятся изменения в акт о введении ограничений и пользователи автомобильными дорогами информируются незамедлительно.

9.8. Временные ограничения или прекращение движения обеспечиваются организациями, указанными в акте о введении ограничения, посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

9.9. Временные ограничения или прекращение движения не распространяются на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники, занятой на выполнении работ при проведении реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на участке ограничения или прекращения движения.»

9.10. Настоящее решение опубликовать в газете «Глуховский муниципальный вестник», разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Калачинского муниципального района.